校园娱乐搭子平台可行性分析报告

本部分由[豆包]生成初稿，经本人修改完善

## 1 引言

### 1.1 项目标识

项目名称：校园娱乐搭子平台
版本：V1.0
开发人员：刘秀娟
项目类型：软件工程课程设计（单人独立开发）

### 1.2 项目背景

在校大学生课余生活丰富，但普遍存在 “想运动、自习、聚餐却找不到同行伙伴” 的问题。现有搭子交流渠道分散在 QQ 群、朋友圈、校园表白墙，信息杂乱无时效性，无精准兴趣匹配、线下位置筛选、一对一私信沟通功能，且缺少实名管控，存在社交安全隐患。
基于以上痛点，本项目开发一款校园专属微信小程序搭子平台，实现兴趣匹配、发帖组队、附近搭子、私信聊天等核心 MVP 功能，为学生提供安全、便捷的校内轻社交渠道。

### 1.3 项目概述

本系统采用Spring Boot 后端 + Uni-app 小程序前端前后端分离架构，数据库使用 MySQL。平台核心流程：学生学号登录→填写兴趣标签→浏览 / 发布活动帖子→申请组队→私信沟通。受开发条件限制，仅预置 3 个测试学号（张伟 2021010101、王芳 20210102、胡斌 2023020201），采用 HTTP 轮询实现简易私信，无后台人工审核模块，整体为课程设计最简可用版本。

### 1.4 文档用途

本文从技术、经济、操作、法律社会四大维度全面论证项目落地可行性，同时梳理开发风险与应对方案，为项目开发、课程答辩提供完整理论依据。

## 2 参考文件

- 《软件工程 —— 理论与实践》吕云翔

- 校园娱乐搭子平台需求规格说明书 V2.1

- 《个人信息保护法》相关互联网信息合规规范

## 3 可行性分析基础说明

### 3.1 项目开发要求

- 交付微信小程序端与配套 Spring Boot 后端，完成登录、发帖、附近搭子、组队申请、私信五大核心闭环功能；

- 学号等隐私数据加密存储，内容配备敏感词过滤机制；

- 单人独立开发，开发周期 30 天，输出全套设计、测试文档；

- 硬件、软件资源有限，仅支持少量测试账号，不做分布式、大规模线上部署。

### 3.2 开发环境约束

硬件：个人笔记本、低配学生云服务器；
软件：IDEA、VS Code、微信开发者工具、MySQL8.0；
限制：不接入学校官方教务学号数据库，仅手动录入 3 组测试账号；实时通讯放弃 WebSocket，采用 HTTP 轮询简化实现。

## 4 现有替代方案对比

- 微信群 / 表白墙：免费，但信息刷屏、无筛选匹配、无实名，安全风险高；

- 商用社交 APP（Soul 等）：面向全网，无校园圈层，无校内定位功能；

- 本定制小程序：校园专属、LBS 附近匹配、实名学号登录、内容风控，针对性解决学生找搭子痛点，综合优势最优。
最终确定开发独立校园搭子小程序为本项目实施方案。

# 5 四大可行性分析

## 5.1 技术可行性

### （1）技术栈成熟易实现

后端：Spring Boot 2.7、MyBatis-Plus，生态完善，CRUD、接口鉴权、空间距离计算可快速实现；
前端：Uni-app 基于 Vue3，一套代码适配微信小程序，组件化开发简单；
数据库：MySQL 支持 ST_Distance_Sphere 空间函数，可实现附近搭子距离排序；
辅助工具：Trae AI 编程助手可生成实体、接口、页面基础代码，大幅降低编码难度。

### （2）开发人员能力匹配

本人掌握 Java 后端、Vue 前端、MySQL 基础开发，课程内完成过小型前后端项目，借助 AI 辅助可完成全部编码、调试工作。

### （3）难点风险与替代方案

难点 1：WebSocket 实时聊天开发复杂度高
应对：MVP 阶段降级为 HTTP 轮询拉取消息，满足基础聊天需求；
难点 2：全校学号系统对接困难
应对：手动录入 3 个测试账号完成全流程演示，课程设计无需对接校方数据库。

### 小结

项目所有功能均有成熟开源技术支撑，开发工具、个人能力均可覆盖开发需求，技术完全可行。

## 5.2 经济可行性

### （1）开发投入成本

- 云服务器：学生优惠 100 元 / 月，短期开发仅需 1 个月；

- 域名：50 元 / 年（可选，本地调试可不用）；

- AI 工具、开发软件：免费开源工具为主，总投入不超过 200 元。

### （2）收益说明

本项目为课程设计，无商业盈利目标；
间接收益：完整项目可作为课程设计、求职实训成果，提升软件工程实践经验。

### （3）成本回收

无商业运营成本压力，极低个人支出即可完成完整可演示系统，经济可行。

## 5.3 操作（用户）可行性

- 使用门槛低：依托微信小程序，无需下载 APP，微信一键打开；

- 操作逻辑简单：广场浏览、一键发布、直接申请，页面流程简洁；

- 用户接受度高：校内学生普遍存在找搭子需求，学号登录保障社交安全，用户愿意完成基础登录操作；

- 测试验证：使用张伟、王芳、胡斌三组账号完整跑通全业务流程，普通人可快速上手操作。

综上，系统易上手、贴合学生使用习惯，操作可行性达标。

## 5.4 法律与社会可行性

### 法律层面

- 隐私合规：学号等敏感字段采用加密存储，不泄露学生隐私，符合《个人信息保护法》；

- 内容合规：内置 DFA 敏感词过滤，屏蔽违规言论，规避不良信息传播；

- 知识产权：全部使用免费开源框架，无付费商用组件，不存在版权侵权问题。

### 社会层面

- 正向价值：丰富学生课余社交渠道，减少独处、社交闭塞问题；

- 校园安全：学号实名降低线下见面风险，可举报违规用户，净化校内社交环境；

- 无负面影响：不涉及收费、引流、校外人员入驻，仅服务在校学生。

结论：项目合规合法，具备正向校园价值，法律、社会均可行。

# 6 项目风险分析及应对措施

| 风险类别 | 风险描述 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 实时聊天 WebSocket 开发难度大 | 采用 HTTP 轮询简易方案完成 MVP 演示 |
| 数据风险 | 无法对接学校教务数据库 | 手动录入 3 组测试账号完成功能测试 |
| 运行风险 | 云服务器卡顿、本地数据库崩溃 | 本地备份数据库，仅用于课程演示，不长期线上运营 |
| 功能风险 | 并发组队出现人数超卖问题 | 数据库增加乐观锁机制控制申请上限 |
| 合规风险 | 用户发布违规文字 | 后端全局敏感词拦截，违规内容禁止发布 |
| 开发风险 | 单人开发工作量大 | 借助 Trae AI 生成基础代码，集中精力调试核心逻辑 |

# 7 综合结论与开发建议

## 7.1 综合结论

从技术、经济、用户操作、法律社会四个维度综合评估，校园娱乐搭子平台开发条件全部满足，开发难度可控、投入成本极低、符合校园需求且合规无风险，同时各类潜在风险均有成熟应对方案，本项目具备完整落地开发条件，项目可行。

## 7.2 开发建议

- 开发优先级：优先完成登录、发帖、附近搭子三大核心模块，再实现私信、申请功能，保证 MVP 快速可用；

- 技术简化：课程设计无需复杂分布式、长连接技术，使用轮询、本地数据库降低开发难度；

- 测试方案：固定 3 个测试账号完整走通所有业务，重点测试并发报名、跨域、权限拦截等边界场景；

- 拓展优化（迭代方向）：若后续完善版本，可对接校方学号系统、升级 WebSocket 实时聊天、增加管理员后台审核功能。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）